| TCT ĐTPT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ (UDIC) CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU ĐUỐNG --------- |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ |
| --- | --- | --- |
| Số: 02 /TB-BĐTXDCB |  | Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022 |

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

Gói thầu: Nhà kho thành phẩm số 2

Địa điểm : XN gốm XD Mai Lâm – Xã Mai Lâm – Huyện Đông Anh – Tp Hà Nội

| STT | Hạng mục/ Công việc | Người thực hiện/ Phê duyệt |  | Thời gian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bán hồ sơ mời thầu | Ban ĐTXDCB |  | 8h ngày 20/10/2022– 17 giờ ngày 26/10/2022 |  |
| 2 | Nộp hồ sơ dự thầu và bảo lãnh dự thầu | Nhà thầu |  | Thời hạn trước15 giờ ngày 29/10/2022 |  |
| 3 | Mở thầu và lập biên bản mở thầu | Ban ĐTXDCB |  | 09 giờ 00 phút ngày 1/11/2022 |  |
| 4 | Chấm thầu | Ban ĐTXDCB |  | 1/11/2022 |  |
| 5 | Báo cáo kết quả chấm thầu và phê duyệt kết quả trúng thầu | Ban ĐTXDCB |  | 1/11/2022 |  |
| 6 | Thông báo trúng thầu | Ban ĐTXDCB |  | 1/11/2022 |  |
| 7 | Thương thảo và ký hợp đồng | Ban ĐTXDCB và nhà thầu đã trúng thầu |  | 2/11/2022 |  |
| 8 | Nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng | Nhà thầu |  | 3/11/2022 – 5/11/2022 |  |
| 9 | Thời gian thi công công trình | Nhà thầu |  | Thời gian thi công 120 ngày kể từ ngày 8/11/2022 |  |
| Ghi chú: Thời gian làm việc công ty: sáng 8h- 11h30, chiều 13h30 -17h ( không làm việc vào ngày lễ và chủ nhật) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | T/M Ban ĐTXDCB |  |  |
| Người lập |  |  | Trưởng Ban |  |  |
| Chử Anh Đức |  |  | Ngô Thành An |  |  |